GAMEPLAY IMPLEMENTATION SPEC

桃太郎アクションRPG

Phase 2  主人公戦闘

Claude Cowork実装用・全体タスク仕様書

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文書版 | 1.0 |
| 対象Unity | Unity 6000.3.20f1 / Windows |
| 対象ブランチ | phase/2-player-combat |
| 基準実装 | main / Phase 1受入済み（merge 5804012） |
| 正本 | ゲーム仕様書v1.4＋本書のPhase 2具体化 |
| 作成日 | 2026-07-20 |

完成目標 検証用の敵を相手に、3段攻撃→体幹削り→スタン→必殺技、およびガード／ジャストガード／ステップの戦闘ループを完成させる。

本書はPhase 2の全Taskで共有する正本である。Claudeは各Task開始時に本書と対象Taskを確認し、未到達Taskを先回り実装しない。

# 0. 文書の使い方

## 0.1 優先順位

ユーザーがそのTaskで明示した最新指示

本書の確定仕様

ゲーム仕様書v1.4

既存コードの暫定値・コメント

重要 既存のCombat DataはPhase 0の雛形であり、確定値ではない。矛盾時は本書へ移行し、互換性・参照切れ・データ移行をテストする。

## 0.2 共通作業規則

1回の依頼では指定されたTaskだけを実装する。

1 Task 1 Commitを原則とする。

Package、Render Pipeline、ProjectSettings、公開Stable ID、Save fieldを無断変更しない。

既存Bootstrap、Input、GameMode、Player Prefab、PlayerVitals、状態機械を流用し、別系統を作らない。

Compile Error 0、Console Error 0、既存＋新規テスト成功を完了条件とする。

Unity Editor操作が必要な場合は手順と手動受入を報告する。

Sprite、Animator、Animation EventをGameplay Logicの唯一の正本にしない。

## 0.3 Phase 2対象外

敵の認識・追跡・攻撃選択・ヘイト・集団戦AI（Phase 3）

仲間AI・犬の肩代わり（Phase 4。ただし拡張点のみ許可）

完成HUD／完成VFX／完成SE

専用ステップ攻撃、ロックオン、ジャンプ移動、空中戦

本編敵・ボス・死亡／リスポーン・回復アイテム

完成版スプライトへの差し替え

# 1. Phase 2完成条件と実装順

| Task | 名称 | 主な成果 |
| --- | --- | --- |
| P2-01 | 戦闘共通契約 | 命中Context、受け手Interface、多重Hit防止、方向計算 |
| P2-02 | 攻撃入力・状態 | Attack入力、Buffer、Attack状態、方向固定 |
| P2-03A | 攻撃素材受入 | 64 PNG、Clip 12本、Visual接続 |
| P2-03B | 3段コンボ | 踏み込み、判定、派生、キャンセル |
| P2-04 | HPダメージ | 攻撃・防御・補正・丸め・被弾 |
| P2-05 | 体幹・ひるみ・スタン | 検証Dummy、自然回復、耐性、状態遷移 |
| P2-06 | 通常ガード | 前方180°、防御可否、消費 |
| P2-07 | スタミナ・ブレイク | 回復抑止、0時ブレイク、復帰 |
| P2-08 | ジャストガード | 受付、解除ペナルティ、連続成功 |
| P2-09 | ステップ | 方向、移動、無敵、壁・敵処理 |
| P2-10 | 必殺技 | 2秒Charge、保持、自動発動、倍率 |
| P2-11 | 仮HUD・Feedback | HP/Stamina/体幹、HitStop、仮VFX/SE接続 |
| P2-12 | 統合受入 | 回帰、操作、数値、データ、手動チェック |

進行ゲート 各Taskが受入済みになるまで次へ進まない。P2-03は素材問題とロジック問題を分離するためA/Bに分割する。

# 2. 共通アーキテクチャ

## 2.1 責務

| 層 | 責務 | 禁止 |
| --- | --- | --- |
| Data | Attack／Guard／Step／Specialの設定と検証 | 実行時Current値、Scene参照 |
| Gameplay | 状態、時間、判定、数値計算、命中解決 | Input System、Animator、特定Scene依存 |
| Infrastructure | Input ActionをGameplay入力へ変換 | 戦闘数値の決定 |
| Presentation | Animator、Sprite、HUD、VFX、SE | 戦闘結果の正本化 |
| Tests | 純粋計算、Prefab、Scene統合の回帰 | 本番挙動をTest専用分岐で変える |

## 2.2 時間と状態

戦闘受付時間はGame Timeで進め、Pause／Dialogue／UI中は停止する。

Hit Stopは表現層から要求し、Combat Logicの順序や受付を破壊しない。

実行中の攻撃はDataの参照だけでなく必要値の不変Snapshotを持ち、SO原本を変更しない。

無敵、ガード、JG、被弾の解決順を固定し、同一Hitを一度だけ解決する。

Disable／GameMode離脱／Scene終了時はHitbox、予約入力、無敵、Chargeを安全に解除する。

## 2.3 推奨命中解決順

攻撃者・対象・陣営・同一Hit履歴を検証する。

対象が無敵なら回避として終了する。

攻撃方向と対象のGuardFacingから前方180°を判定する。

JG可能かつ受付中ならジャストガードを解決する。

通常ガード可能かつGuard中なら通常ガードを解決する。

それ以外はHP、体幹、ひるませ値を計算・適用する。

ひるみ、スタン、撃破等の状態要求を優先規則に従って処理する。

型付き結果イベントをPresentationへ通知する。

# 3. 入力・方向・状態優先度

| Action | 用途 | 入力規則 |
| --- | --- | --- |
| Move | 8方向移動／4方向量子化 | Phase 1を維持 |
| Attack | 通常攻撃 | 押下1回につき1段。Hold継続なし |
| Guard | Guard／JG | 押下・保持・解除を区別 |
| Step | ステップ | 押下時のMove、無入力なら後方 |
| SpecialAttack | 必殺技 | HoldでCharge、最大前Releaseは不発 |

状態競合の基本優先度は、死亡（将来）＞強制イベント＞ガードブレイク／スタン＞被弾ひるみ＞ステップ無敵移動＞攻撃／必殺技＞ガード＞移動／Idleとする。ただしJGはHit解決でGuardより先に評価する。

通常攻撃1・2段目から次段へ移る瞬間だけ方向変更可能。

各段開始後はFacing固定。3段目は開始から終了まで固定。

弱い自動方向補正は前方の狭い角度内のみ。背後へ自動旋回しない。初期実装で複雑ならP2-03B末尾の調整項目とする。

必殺技Charge中は移動不可、4方向への方向転換のみ可能。

# 4. 通常攻撃3段コンボ

## 4.1 数値

| 段 | HP倍率 | 体幹 | ひるませ | 予備 | 判定 | 後隙 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.00 | 8 | 20 | 0.10s | 0.10s | 0.20s | 0.40s |
| 2 | 1.10 | 8 | 25 | 0.12s | 0.10s | 0.23s | 0.45s |
| 3 | 1.50 | 15 | 50 | 0.18s | 0.12s | 0.35s | 0.65s |

試作値 Spriteの見た目に合わせて判定開始を調整できるが、合計時間とリスク差を維持し、変更値はDataへ記録する。

## 4.2 入力・Buffer・キャンセル

Attack押下1回で1段だけ実行する。Holdだけでは次段へ進まない。

次段入力は先行入力として保持し、攻撃判定終了後に実行する。入力保持時間は初期0.30秒を推奨し、Data化する。

1・2段目：次段／Guard／Stepは攻撃判定終了後。

3段目：次段不可。Guard／Stepは後隙後半のみ。初期値は攻撃開始後0.48秒以降を目安にData化する。

仲間切替はPhase 4だが、1・2段目は判定終了後、3段目は後隙後半という予約規則を拡張点として残す。

SpecialAttackはコンボ終了後のみ開始可能。

## 4.3 踏み込みとHitbox

各段開始時にFacing方向へ小さく踏み込む。自由移動は不可。距離は段ごとにData化し、壁を貫通しない。

HitboxはPlayer Root／Gameplay側が生成・有効化し、Sprite刀身のBoundsから作らない。

同一Swing Tokenで同じ対象へ1回だけ命中。対象が複数なら各対象へ1回。

Hitbox終了・キャンセル・ひるみ・Disable時には即座に無効化する。

## 4.4 状況補正

| 条件 | HP | 体幹 | ひるませ |
| --- | --- | --- | --- |
| 背後（対象正面から135°以上） | ×1.1 | ×1.5 | 補正なし |
| 敵の予備／判定中 | なし | ×1.5 | 補正なし |
| 両方 | ×1.1 | ×1.5（重複なし） | 補正なし |

# 5. 採用済み通常攻撃Sprite

受け渡しは個別PNG 64枚を正本とする。Sprite Sheetは必須ではない。右向きは左向き反転で、鞘の軽微な不整合は仮素材として許容する。

| 段 | 個別PNG | セル | 枚数 | Clip速度 | 命中姿勢 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | momotaro_attack1_{direction}_{01-05}.png | 128×128 | 20 | 12fps | Frame 04 |
| 2 | momotaro_attack2_{direction}_{01-05}.png | 128×128 | 20 | 12fps | Frame 03 |
| 3 | momotaro_attack3_{direction}_{01-06}.png | 192×192 | 24 | 10fps | Frame 04 |

方向はdown／left／right／up。各段4方向Clipを作成し、合計12 Clip。

Texture Type Sprite、Single、Full Rect、Bottom Center、Bilinear、Compression None、Alpha Is Transparency有効。

PPUは既存Idle／Move／Guardと同一。Canvas差をTransform Scaleで補正しない。

3段目のJumpは画像内演出のみ。Rigidbody、Collider、Hurtboxは地上に残し、無敵・障害物越え・空中状態を発生させない。

3段目Frame 04の画像内衝撃は判定を持たない。将来VFXへ分離可能。

攻撃終了からIdleへ戻る際の瞬間納刀は仮素材として許容する。

図 1　通常攻撃1段目（行：Down / Left / Right / Up）

図 2　通常攻撃2段目（行：Down / Left / Right / Up）

図 3　通常攻撃3段目（行：Down / Left / Right / Up）

# 6. HPダメージ・被弾

基本式 基礎 = 攻撃力 × 技倍率 × 0.1 ／ 防御補正 = max(0.1, 100 ÷ (100＋防御力)) ／ 最終値は全補正後に四捨五入。

| 主人公基礎値 | 値 |
| --- | --- |
| 最大HP | 100 |
| 攻撃力 | 100 |
| 防御力 | 20 |
| 最大スタミナ | 100 |
| ひるみ耐性 | 100 |

## 6.1 計算順

攻撃力と技倍率から基礎ダメージを算出。

攻撃者のBuff／Debuff。

背後補正。

対象防御力。

対象の被ダメージ増減。

スタン倍率。

犬の肩代わり（Phase 4）。

将来の外部モード補正（初期1.0）。

最終値を四捨五入しHPから減算。

乱数なし。同条件は常に同値。

計算途中はfloat等で保持し、最終だけ整数化。

防御適用後の最低値は防御適用前の10%。

HP0以降の死亡処理はPhase 2対象外。検証Dummyは撃破またはReset可能にする。

被弾結果はDamage／Guard／JG／Evade等の型付き結果として通知する。

# 7. 体幹・ひるみ・スタン

## 7.1 体幹

式 最終体幹ダメージ = 技の体幹値 × 状況補正 × 攻撃者補正 × 対象の体幹ダメージ倍率。攻撃力・防御力の影響なし。

Phase 2標準Dummyの最大体幹は100。

最後の通常体幹ダメージから3秒後、毎秒最大値の8%回復。

JG後は最後のJGから4秒後に回復開始。

0でスタン。スタン中は回復しない。

スタン終了時に最大回復し、3秒間は体幹ダメージ50%減。

標準スタン時間3秒。通常攻撃のHPダメージは1.25倍。

## 7.2 ひるみ

式 最終ひるませ値 = 攻撃値 × 攻撃者専用補正 × 対象の被蓄積倍率。背後・攻撃中補正なし。

標準Dummyのひるみ耐性は60を初期候補とし、Dataから変更可能。

最後の蓄積から1.5秒保持し、再蓄積でタイマーを更新。

1.5秒経過で一括0。徐々に減少させない。

耐性以上でひるみ。発生時に蓄積0。ひるみ中は蓄積しない。

ひるみ終了後0.5秒は新しいひるみを無効化。

一般Dummyのひるみ時間0.50秒。ひるみ中もHP・体幹ダメージは受ける。

## 7.3 状態の独立

| 状態 | 発生 | 効果 |
| --- | --- | --- |
| ひるみ | 蓄積≧耐性 | 短い行動中断。体幹を直接変更しない |
| 体幹 | 攻撃／JGで減少 | 戦闘全体の崩し進捗 |
| スタン | 体幹0 | 3秒行動不能＋被HPダメージ増 |

# 8. 通常ガード・スタミナ

| 項目 | 確定試作値 |
| --- | --- |
| 防御角 | 前方180° |
| Guard移動 | 通常速度40%、開始Facing固定 |
| 軽攻撃Guard消費 | 10 |
| 強攻撃Guard消費 | 20 |
| 最大スタミナ | 100 |
| 通常回復開始 | 最終消費から1.0秒 |
| 0時回復開始 | 最終消費から1.5秒 |
| 回復速度 | 毎秒25 |
| Guard Break | 1.5秒／被ダメージ1.25倍 |
| Break復帰 | 最大値の25% |

背後攻撃とGuardable=falseは防御不可。

防御成功時HPダメージ0。ノックバックは攻撃データ規則に従うが初期は無効。

残量を超える一撃もその一撃は防御し、その直後に0としてGuard Break。

Guard中、必殺技Charge中、被弾、Down、Break中は回復停止。通常攻撃中は回復可。

スタミナ0でも移動・通常攻撃可能。Step不可。

Guard解除そのものに硬直なし。

# 9. ジャストガード

| 項目 | 値／規則 |
| --- | --- |
| 押下受付 | 0.15秒 |
| Guard解除後受付 | 通常の半分＝0.075秒 |
| 連打ペナルティ | 解除から0.20秒 |
| 2回目の解除 | ペナルティ中はJG発生なし |
| 成功 | HP0、Stamina消費0、Knockback0 |
| Hit Stop | 約0.08秒 |
| 範囲 | 前方180°、Projectile可 |
| 不可 | JustGuardable=false／Guard不能攻撃 |

## 9.1 入力状態

通常：Guard押下で0.15秒のJG受付。

解除ペナルティ：解除直後0.20秒。最初の解除後受付は0.075秒。

ペナルティ中に再度押して離した解除操作ではJG受付なし。通常Guardは可能。

成功猶予：JG成功ごとに1回付与。次のGuard解除では連打ペナルティを発生させず消費。重複なし。

通常Guard中の再押下によるJG窓更新は実装しない。

多段攻撃は一段ごとに新しい押下が必要。

| 攻撃種 | JG体幹ダメージ |
| --- | --- |
| 軽 | 15 |
| 通常 | 20 |
| 強 | 30 |
| Boss大技 | 40前後 |
| Guard不能 | 成立不可 |

# 10. ステップ回避

| 項目 | 試作値 |
| --- | --- |
| 動作時間 | 0.30秒 |
| 無敵 | 開始0.05～0.20秒 |
| 終了後硬直 | 0.10秒 |
| スタミナ消費 | 25 |
| 無入力方向 | 現在Facingの後方 |
| 表示 | 4方向。斜めはPhase 1の量子化規則 |

Move入力方向へRigidbodyで短距離高速移動。距離はData化。

敵Colliderはすり抜け可能。壁・閉鎖障害物・侵入不能地形はすり抜け不可。Layer設計またはHit解決で実現し、壁衝突を無効化しない。

無敵はDamageable側が明示状態として評価し、Renderer点滅だけに依存しない。

終了直前の入力Bufferで連続Step可能。ただし残スタミナが必要。

Step後は通常攻撃1段目へ接続可能。専用Step攻撃は実装しない。

Step Sprite完成までは仮表示可。

# 11. 必殺技

| 項目 | 確定試作値 |
| --- | --- |
| 入力 | SpecialAttack長押し |
| 最大Charge | 2.0秒 |
| 未満Release | 不発 |
| 最大後保持 | 0.75秒 |
| 保持超過 | 自動発動 |
| HP倍率 | 通常攻撃1段目の約7.0 |
| ひるませ | 100 |
| Stun時 | 固有1.5倍。通常1.25倍と乗算しない |
| 後隙 | 0.8～1.0秒 |
| 専用ゲージ | なし |

Charge中は移動不可、4方向転換のみ。

Guard、Step、将来の仲間切替でキャンセル。キャンセル自体の後隙なし。

Guard入力は即中断し、その押下からJG受付を開始。

通常被弾で中断。犬の維持能力はPhase 4。強攻撃等の必須中断属性を拡張可能にする。

防御力を一部無視する。初期無視率はData化し、試遊前提。

小型敵の吹き飛ばし拡張点を持つが、Phase 2 Dummyでは仮反応でよい。Boss吹き飛ばし不可。

命中だけではStunを即時終了しない。

Charge／Special Sprite完成までは仮表示可能。

# 12. 既存Combat Data移行

| 既存雛形 | 現在の暫定 | Phase 2正仕様 |
| --- | --- | --- |
| GuardData.guardAngle | 120 | 180 |
| GuardData.regen | 15/s | 25/s＋開始待機 |
| StepData.cost | 20 | 25 |
| StepData.invincible | 0.2s | 0.05～0.20sの区間 |
| StepData.cooldown | 0.5s | 動作・硬直・Bufferで制御。別CDは原則なし |
| Special.gaugeCost | 100 | ゲージなし。削除／非推奨移行 |
| Special.hpMultiplier | 3.0 | 約7.0 |
| Special.duration | 2.0 | Charge 2.0sとして再定義 |
| Special.invincible | true | Charge／発動に自動無敵なし |

移行規則 既存Asset参照を壊さない。SerializeField名変更時はFormerlySerializedAs等を検討し、無効になったfieldは段階的に非推奨化する。Stable IDは変更しない。

# 13. 検証用Combat Dummy

AIなし。待機し、P2-06以降は設定可能な単純攻撃を手動／周期トリガーできる。

HP、最大体幹、体幹回復、ひるみ耐性、Stun時間、被体幹倍率をData化。

攻撃中フラグ、Facing、Guard可否等の検証状態をDebug表示できる。

SceneにReset手段を用意するが、本番Input Mapへ混入させない。

Phase 3のEnemy AIへ直接発展できる受け手契約を利用し、Dummy専用Combat経路を作らない。

# 14. Task別実装仕様

## P2-01 戦闘共通契約

### 実装

既存Combat Data監査と移行計画

Attack実行Snapshot／Hit Context／Hit Result

攻撃者・対象・方向・位置・HP／体幹／ひるませ・防御属性

多重Hit防止Token

前方／背後角度の純粋計算

受け手Interfaceと型付き通知

### 対象外

実Hitbox、攻撃状態、ダメージ適用

### 自動テスト／受入

角度境界、0 vector、多重Hit、異なる攻撃／対象、SO不変、属性保持

## P2-02 攻撃入力・状態

### 実装

IPlayerInputへAttack押下を既存構成で接続

PlayerInputStateにedge入力とBuffer

Attack状態追加。開始時Facing固定

GameMode遮断、Disable時Reset

Holdで連続しない

### 対象外

Hitbox、Sprite、ダメージ

### 自動テスト／受入

押下1回、Hold抑制、Buffer期限、方向固定、Mode切替Reset

## P2-03A 攻撃素材受入

### 実装

64 PNGを所定Folderへ配置

Importer統一

12 Animation Clip作成

Visual AdapterへAttack段・Facingを受け渡し

3段目192pxとBottom Centerを検証

### 対象外

Hitbox、数値処理

### 自動テスト／受入

枚数・命名・設定・Clip速度・Loop無効・Prefab参照・Missingなし

## P2-03B 3段コンボ

### 実装

3段Data Asset

踏み込みと壁制約

時間駆動Hitbox

1→2→3 Buffer

段間方向再確定

キャンセル窓

中断時Hitbox消去

### 対象外

HP計算、ひるみ実適用

### 自動テスト／受入

総時間、Hold不可、各段1Hit、複数対象、方向、Cancel、Disable

## P2-04 HPダメージ

### 実装

Attack／Defense式

補正順と丸め

背後HP×1.1

PlayerVitals／Dummy HP接続

被弾結果

### 対象外

死亡・Save・完成Feedback

### 自動テスト／受入

基準ダメージ約8/9/13、最低10%、乱数なし、順序、Clamp

## P2-05 体幹・ひるみ・Stun

### 実装

Dummy追加

体幹固定計算

回復開始と速度

ひるみ蓄積・保持・免疫

Stun・倍率・復帰耐性

攻撃中体幹補正

### 対象外

Enemy AI

### 自動テスト／受入

3段値、背後／攻撃中非乗算、ひるみ補正なし、回復、Stun倍率

## P2-06 通常Guard

### 実装

前方180°

Guardable属性

HP0防御

固定Guard Stamina Damage

背後／不能の貫通

既存Guard移動維持

### 対象外

JG、Break

### 自動テスト／受入

角度境界、前後、残量超過一撃、方向固定、Projectile用Context

## P2-07 Stamina／Guard Break

### 実装

回復待機1.0／1.5

回復25/sと停止条件

Break 1.5s

Break中被ダメ×1.25

復帰25%

状態優先度

### 対象外

完成Animation

### 自動テスト／受入

時間刻み、停止／再開、0、復帰、攻撃中回復

## P2-08 Just Guard

### 実装

押下窓0.15

解除0.075とPenalty0.20

連続成功猶予

多段ごと入力

JG体幹反射

Guard失敗への移行

### 対象外

完成VFX／SE

### 自動テスト／受入

境界時刻、Spam防止、成功連鎖、不能攻撃、Stamina0消費

## P2-09 Step

### 実装

Step入力

方向規則

Rigidbody移動

I-frame区間

敵通過／壁停止

消費25

連続Buffer／Attack接続

### 対象外

専用Step攻撃

### 自動テスト／受入

無入力後方、斜め、無敵境界、壁、敵、Stamina不足、Mode Reset

## P2-10 必殺技

### 実装

Hold Charge

未満Release不発

最大保持0.75／自動発動

Guard／Step Cancel

7.0倍・ひるませ100

Stun固有1.5

後隙

### 対象外

犬維持Skill、完成演出

### 自動テスト／受入

1.99／2.00秒、保持限界、Cancel→JG、被弾中断、倍率非乗算、SO不変

## P2-11 仮HUD／Feedback

### 実装

Player HP／Stamina

Dummy HP／体幹／Stun

Hit／Guard／JG／Evade結果表示

HitStop要求

仮VFX／SE ID接続

Debug切替

### 対象外

完成UI・Accessibility全項目

### 自動テスト／受入

通知購読解除、Scene再読込、表示Clamp、Logic非依存

## P2-12 統合受入

### 実装

全Test

Keyboard／Gamepad

戦闘loop

Mode遮断

Prefab／Data Validation

性能・Console・Missing監査

数値調整のみ

### 対象外

新機能

### 自動テスト／受入

受入Checklist全Pass

# 15. P2-12 統合受入チェック

| ID | 確認項目 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| A | EditMode／PlayMode全緑、Compile／Console Error 0 | □ Pass □ Fail |
| B | Keyboard・GamepadでMove／Attack／Guard／Step／Special | □ Pass □ Fail |
| C | 3段は押下ごとに進み、Hold連続なし。向き・Clip・判定が一致 | □ Pass □ Fail |
| D | HP、体幹、ひるみが別系統で正しい | □ Pass □ Fail |
| E | 体幹0→3秒Stun→全回復＋3秒耐性 | □ Pass □ Fail |
| F | 前方Guard、背後貫通、Guard不能貫通 | □ Pass □ Fail |
| G | Stamina回復・停止・Break・25%復帰 | □ Pass □ Fail |
| H | JG通常・解除Penalty・連続成功・多段入力 | □ Pass □ Fail |
| I | Step無敵、壁停止、敵通過、無入力後方 | □ Pass □ Fail |
| J | 2秒Charge、早離し不発、保持自動発動、Cancel | □ Pass □ Fail |
| K | Dialogue／UI時に入力・予約・Hitboxが残らない | □ Pass □ Fail |
| L | Missing／Stable ID重複／SO原本変更なし | □ Pass □ Fail |
| M | 60fps基準で目立つGC Spike・多重Hit・残留判定なし | □ Pass □ Fail |

# 16. Claude完了報告テンプレート

実行TaskとCommit候補名

変更ファイル一覧

実装内容と設計判断

追加・更新したData Asset／Stable ID

EditMode／PlayModeの件数と結果

Compile／Console状態

Unity手動確認の手順と結果

既知問題・試作値・次Taskへ残す事項

仕様から変更した点（変更理由とユーザー承認の要否）

停止条件 仕様矛盾、既存公開APIの破壊、Package追加、Save互換性変更、Phase外の大規模実装が必要になった場合は、実装前に停止して確認する。

# 付録A. 推奨Data Asset

| Asset | Stable ID例 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Attack 1 | player_attack_01 | 1段目 |
| Attack 2 | player_attack_02 | 2段目 |
| Attack 3 | player_attack_03 | 3段目 |
| Guard | player_guard_default | Guard／JG／回復 |
| Step | player_step_default | Step時間・距離・無敵 |
| Special | player_special_default | Charge／威力／後隙 |
| Dummy Actor | dummy_standard | HP／Defense／体幹／ひるみ |
| Dummy Attack Light | dummy_attack_light | Guard／JG検証 |

Stable IDは新規作成時の推奨例であり、同等Assetが既に存在する場合は既存IDを維持する。重複を作らない。

# 付録B. Phase 2ブランチと統合

更新済みmainからphase/2-player-combatを作成しPublishする。

各Taskを受入後に1 Task 1 CommitでPushする。

P2-12完了後、Pull RequestでmainへCreate a merge commitする。

mainへ切替・Pull後、Unityを開き直して全Testを再実行する。

Unityを開いたままブランチを切り替えない。