Phase 1　プレイヤー基本操作

制作・受入タスク票 v1.4

対象 JP2943/Momotaro main／Unity 6000.3.20f1／Phase 0.5受入後

Phase Goal 狭い検証マップを、4方向表示の桃太郎で気持ちよく移動できる。戦闘はまだ実装しない。

# 1. Phase 1の境界

• 実装する：プレイヤーPrefab、入力読取、XZ平面移動、4方向、衝突、Idle/Move状態、ガード移動基礎、カメラ、仮表示、HP/スタミナRuntime値、検証Scene。

• 実装しない：通常攻撃、ダメージ判定、通常ガードの防御判定、ジャストガード、ステップ、必殺技、敵、仲間、完成HUD、完成VFX。

• PlayerのGameplayコードはMomotaro.Gameplay、Unity接続・入力Asset参照はInfrastructure、見た目・Animator・Camera接続はPresentationへ置く。

• 数値はPlayerDataまたは専用Movement Dataから取得し、MonoBehaviourへMagic Numberを散在させない。

# 2. 確定座標・物理方針

| 項目 | 確定 |
| --- | --- |
| Gameplay平面 | XZ平面。Yは高さ。入力Vector2(x,y)をWorld(x,0,z)へ変換。 |
| 物理 | 3D Physics。Player RootにRigidbody＋CapsuleCollider。回転はFreeze。 |
| 移動 | RigidbodyをFixedUpdateで移動。Transform直接書換えを通常移動に使わない。 |
| 向き | 表示は上下左右の4方向。斜め入力は直前方向または優勢軸で一意に決定。 |
| カメラ | Orthographic、見下ろし固定角。Update後に追従し、縦横比でGameplay情報量を維持。 |
| 入力 | IA_Momotaro/Gameplay/Moveを利用。GameMode非Gameplay時は移動を停止。 |
| 速度 | 通常速度をData化。ガード移動は通常速度の40%。 |
| ガード向き | Guard開始時の向きを固定。押下中は移動可能だが方向転換不可。解除後に転向可能。 |

# 3. 推奨実行順とCommit

| 順序 | Task | Commit目安 |
| --- | --- | --- |
| 1 | P1-01→P1-02 | Player土台／入力読取 |
| 2 | P1-03→P1-05 | 移動／向き／衝突 |
| 3 | P1-06→P1-07 | 状態機械／ガード移動 |
| 4 | P1-08→P1-10 | Camera／仮Visual／Vitals |
| 5 | P1-11→P1-12 | 検証Scene／統合受入 |

• 推奨Branch：phase/1-player-foundation。各Task終了時に独立Commitを作り、mainへはPhase 1受入後に統合する。

# P1-01　Player基礎Prefab

目的 後続機能の安定したRoot階層と参照点を作る。

| 区分 | 内容 |
| --- | --- |
| 依存 | Phase 0.5完了 |
| 主な変更範囲 | Gameplay/Player、Presentation/Player、Prefabs/Player。CharacterRoot／PhysicsRoot／VisualRoot／ShadowRootを分離。 |
| 自動テスト | Prefab構成検査、必須Component・参照欠損検査。 |
| 受入条件 | PF_Player_MomotaroをVS_Fieldへ配置でき、Missingなし。Rigidbody回転固定、ColliderがRoot基準で動作。 |
| 対象外 | 移動処理、Animator完成、戦闘Component。 |
| 完了報告 | 変更ファイル、テスト結果、Console状態、手動確認、既知問題、次タスクへの影響 |

# P1-02　Player入力読取

目的 Gameplay/MoveとGuardをゲーム側へ安定して渡す。

| 区分 | 内容 |
| --- | --- |
| 依存 | P1-01 |
| 主な変更範囲 | Infrastructure/Inputに読取用Interface/Adapter。PlayerはInputActionAssetを直接探索しない。 |
| 自動テスト | Move値、Guard押下/解除、Disable時ゼロ化、購読解除。 |
| 受入条件 | Keyboard/GamepadのMoveを取得し、Gameplay Map無効時は移動入力0。 |
| 対象外 | 攻撃・Step等のGameplay処理。Action Assetの再設計。 |
| 完了報告 | 変更ファイル、テスト結果、Console状態、手動確認、既知問題、次タスクへの影響 |

# P1-03　XZ平面移動

目的 入力に応じてフレームレート非依存でPlayerを移動する。

| 区分 | 内容 |
| --- | --- |
| 依存 | P1-02 |
| 主な変更範囲 | Gameplay/PlayerのMotorとMovement設定Data。Physics接続はComponentへ分離。 |
| 自動テスト | 入力正規化、斜め速度一定、速度0、固定時間刻み。 |
| 受入条件 | WASD/StickでXZ移動し、斜めだけ速くならず、Y方向へ移動しない。 |
| 対象外 | 向き表示、壁滑り調整、加速演出。 |
| 完了報告 | 変更ファイル、テスト結果、Console状態、手動確認、既知問題、次タスクへの影響 |

# P1-04　4方向の向き

目的 4方向表示用の論理Facingを決定・保持する。

| 区分 | 内容 |
| --- | --- |
| 依存 | P1-03 |
| 主な変更範囲 | FacingDirection enum、Resolver、Player State。 |
| 自動テスト | 上下左右、斜め優勢軸、同値時規則、無入力保持。 |
| 受入条件 | 入力停止後も最後の向きを保持。微小Stick入力で向きが震えない。 |
| 対象外 | Sprite/Animatorそのもの。ガード固定。 |
| 完了報告 | 変更ファイル、テスト結果、Console状態、手動確認、既知問題、次タスクへの影響 |

# P1-05　衝突と壁沿い移動

目的 障害物にめり込まず、入力の接線成分で壁沿いに移動できる。

| 区分 | 内容 |
| --- | --- |
| 依存 | P1-03／P1-04 |
| 主な変更範囲 | Player Physics設定、VS用障害物、Layer設定。 |
| 自動テスト | 可能な範囲でMotor単体。PlayModeで壁貫通なしを確認。 |
| 受入条件 | 壁・角へ押し続けても貫通・高速振動・意図しない回転なし。斜め入力で壁沿いに移動可能。 |
| 対象外 | 段差、坂、水、穴、敵押し合い。 |
| 完了報告 | 変更ファイル、テスト結果、Console状態、手動確認、既知問題、次タスクへの影響 |

# P1-06　Player状態機械の基礎

目的 Idle／Move／GuardMoveへ拡張できる状態遷移基盤を作る。

| 区分 | 内容 |
| --- | --- |
| 依存 | P1-03～P1-05 |
| 主な変更範囲 | Gameplay/Player/States。状態とMotorを分離。 |
| 自動テスト | Idle↔Move、無効化時Idle、同一状態再入抑制。 |
| 受入条件 | 現段階ではIdle/Moveのみ実動作し、Update巨大switchやAnimator依存の状態判定を作らない。 |
| 対象外 | 攻撃・被弾・死亡等の先回り実装。 |
| 完了報告 | 変更ファイル、テスト結果、Console状態、手動確認、既知問題、次タスクへの影響 |

# P1-07　ガード移動の基礎

目的 防御判定なしで、確定済みの移動・向き制約だけを実装する。

| 区分 | 内容 |
| --- | --- |
| 依存 | P1-02／P1-04／P1-06 |
| 主な変更範囲 | Guard入力、Player State、Motor速度倍率。 |
| 自動テスト | 押下時向き固定、40%速度、解除後転向、入力なし。 |
| 受入条件 | Guard押下中は開始方向を維持し通常速度の40%で移動。解除まで方向転換しない。 |
| 対象外 | 防御角180°、スタミナ消費、Just Guard、Hit反応。 |
| 完了報告 | 変更ファイル、テスト結果、Console状態、手動確認、既知問題、次タスクへの影響 |

# P1-08　トップダウンCamera

目的 Playerを読みやすく見せる直交投影追従を実装する。

| 区分 | 内容 |
| --- | --- |
| 依存 | P1-01／P1-03 |
| 主な変更範囲 | Presentation/Camera、Camera Rig Prefab。可能ならCinemachine導入なしで最小実装。 |
| 自動テスト | 追従補間の計算、Target消失時安全停止。 |
| 受入条件 | Orthographic固定角で追従。Player移動より後に更新され、目立つ揺れなし。16:9を基準に確認。 |
| 対象外 | Camera境界、演出Camera、Boss Camera。 |
| 完了報告 | 変更ファイル、テスト結果、Console状態、手動確認、既知問題、次タスクへの影響 |

# P1-09　仮Visualと4方向表示

目的 本番差替可能な仮素材でIdle／Move／Guardを識別可能にする。

| 区分 | 内容 |
| --- | --- |
| 依存 | P1-04／P1-06／P1-07 |
| 主な変更範囲 | Presentation/Player、VisualRoot、Animatorまたは薄いVisual Adapter。 |
| 自動テスト | Facing・Stateから表示パラメータが決まる純粋ロジック。 |
| 受入条件 | 実素材の4方向Idle/Move/Guardを確認できる。Guard移動中も開始方向を維持する。LogicがSprite名、フレーム数、Animator State名へ直接依存しない。 |
| 対象外 | 本番Sprite制作、攻撃Animation、VFX。 |
| 完了報告 | 変更ファイル、テスト結果、Console状態、手動確認、既知問題、次タスクへの影響 |

# P1-10　HP・スタミナRuntime基礎

目的 後続戦闘が使うPlayerの可変VitalsをData Assetから分離する。

| 区分 | 内容 |
| --- | --- |
| 依存 | P1-01 |
| 主な変更範囲 | Gameplay/Vitals、PlayerData参照、開発用表示。 |
| 自動テスト | 初期化、Clamp、増減、最大値変更時規則、変更通知。 |
| 受入条件 | 最大HP/スタミナから開始し0～最大にClamp。元のScriptableObjectを書き換えない。 |
| 対象外 | 被ダメージ、自然回復、完成HUD、死亡処理。 |
| 完了報告 | 変更ファイル、テスト結果、Console状態、手動確認、既知問題、次タスクへの影響 |

# P1-11　Phase 1検証Scene

目的 基本操作を短時間で反復確認できる専用フィールドを作る。

| 区分 | 内容 |
| --- | --- |
| 依存 | P1-01～P1-10 |
| 主な変更範囲 | SCN_VS_Field、検証用Prefab/Data。 |
| 自動テスト | Scene直開きBootstrap、Player生成、Camera参照のPlayMode Smoke Test。 |
| 受入条件 | 平地、通路、角、壁、狭所を配置。通常移動・ガード移動・4方向・Camera・Vitalsを1分以内に確認可能。 |
| 対象外 | 本編美術、敵、探索ギミック。 |
| 完了報告 | 変更ファイル、テスト結果、Console状態、手動確認、既知問題、次タスクへの影響 |

# P1-12　統合受入と調整

目的 Phase 1を試遊可能な品質で閉じる。

| 区分 | 内容 |
| --- | --- |
| 依存 | P1-01～P1-11 |
| 主な変更範囲 | テスト・設定調整・文書更新のみ。大規模新機能禁止。 |
| 自動テスト | 全Edit/Play Mode、Scene Smoke、入力Map切替、Missing/Stable ID検査。 |
| 受入条件 | 下記統合受入を全項目Passし、Console Error 0。既知Warningは理由を記録。 |
| 対象外 | 攻撃、Step、戦闘を追加して合格扱いにすること。 |
| 完了報告 | 変更ファイル、テスト結果、Console状態、手動確認、既知問題、次タスクへの影響 |

# 4. Phase 1統合受入チェック

• Bootstrap起動とVS_Field直開きの双方でPlayer操作可能。

• KeyboardとGamepadで通常移動でき、斜め速度が一定。

• XZ平面のみを移動し、Playerが傾かない。

• 無入力時に最後の4方向を保持し、微小入力で向きが震えない。

• 壁・角・狭所で貫通や目立つ振動がない。

• Guard押下中は速度40%、開始方向固定、解除後に方向転換可能。

• Idle／Run／Guardの状態と4方向が仮Visualで判別可能。

• Orthographic Cameraが目立つ揺れなく追従。

• HP・スタミナRuntime値がClampされ、SO原本が変化しない。

• GameModeがDialogue/UIのときPlayer移動が停止する。

• Edit Mode／Play Modeテスト全件成功。

• Compile Error 0、Console Error 0、Missing Script/Reference 0。

# 5. 試遊で記録する値

| 項目 | 初期値の扱い |
| --- | --- |
| 通常移動速度 | 仮値。試遊で「遅い／適正／速い」を記録。 |
| Collider寸法 | 見た目より少し小さく開始し、角の引っ掛かりを記録。 |
| Camera追従 | 補間時間と先読みなしを初期案。酔い・遅れを記録。 |
| Stick Deadzone | Input System既定から開始し、向き震えを記録。 |
| Guard 40% | 仕様確定値。操作不能感が強い場合も値変更せず所感を記録。 |

# 6. 仮Idleスプライト受入仕様

採用素材 momotaro_idle_4dir_4frame.png（±1px版）。128×128pxを4列×4行、全体512×512px、透過PNG。v2は不採用。

| 項目 | 確定仕様 |
| --- | --- |
| 行順（上→下） | Down／Left／Right／Up |
| 列順（左→右） | Frame 01／02／03／04 |
| Motion | 足元固定の呼吸。表示高100→99→100→101px相当（±1px）。 |
| Animation | 4fps、約1秒、Loop Time有効。4方向ごとにClipを分ける。 |
| Import | Sprite Multiple、PPU 100、Bilinear、Compression None、Mip Map無効、Mesh Full Rect、Pivot Bottom Center。 |
| Sprite名 | momotaro_idle_<direction>_<01-04>。自動index名をRuntimeから参照しない。 |
| 不採用素材 | momotaro_idle_4dir_4frame_v2.png（±3px版）は使用・Importしない。 |
| 既知差分 | Right方向の鞘の重なりに軽微な不整合。仮素材として許容。 |
| 差替方針 | Logicは解像度、4フレーム、Clip名へ強く依存しない。Visual Adapter／Animator Override等で差し替える。 |

• 元の16 PNGはAssets外のArtSource/Prototype/Player/Momotaro/Idleへ保存し、Git LFSで追跡する。

• UnityへImportする完成シートだけをAssets/_Project/Art/Characters/Player/Momotaro/Prototype/Spritesへ置く。

• 4×4シートは画像生成で作り直さず、128×128の各PNGを無変形・無再圧縮で機械的に結合する。

• UnityのRect座標は左下原点のため、上段Downはy=384、Leftはy=256、Rightはy=128、下段Upはy=0として明示的に命名する。

• P1-09でIdle 4方向を接続する。Idleの仕様はSprite_Handoff_Phase1.mdを正本とする。

# 7. 仮Moveスプライト受入仕様

採用素材 momotaro_move_4dir_6frame.png。128×128pxを6列×4行、全体768×512px、透過PNG。

| 項目 | 確定仕様 |
| --- | --- |
| 入力 | momotaro_move_<direction>_<01-06>.png、4方向×6枚＝24枚。 |
| 行順（上→下） | Down／Left／Right／Up |
| 列順（左→右） | Frame 01／02／03／04／05／06 |
| Animation | 初期値10fps、約0.6秒、Loop Time有効。試遊調整目安8～12fps。 |
| Import | Sprite Multiple、PPU 100、Bilinear、Compression None、Mip Map無効、Mesh Full Rect、Pivot Bottom Center。 |
| Sprite名 | momotaro_move_<direction>_<01-06>。自動index名をRuntimeから参照しない。 |
| 差替方針 | Logicは解像度、6フレーム、fps、Clip名へ強く依存しない。Visual Adapter／Animator Override等で差し替える。 |

• 元の24 PNGはAssets外のArtSource/Prototype/Player/Momotaro/Moveへ保存し、Git LFSで追跡する。

• 6×4シートは128×128の各PNGをリサイズ・補間・再描画せず機械的に結合する。xは0／128／256／384／512／640、yはDown 384／Left 256／Right 128／Up 0。

• Clip名はAN_Player_Move_Down／Left／Right／Upとする。P1-09ではIdle／Move／Guardを実素材で切り替える。

• Bottom Centerはセル共通の基準点とする。走行動作に伴う意図した上下動は許容するが、方向切替やループ境界で不自然な位置跳びがないことをUnity上で確認する。

# 8. 仮Guardスプライト受入仕様

採用素材 momotaro_guard_4dir_4frame.png。128×128pxを4列×4行、全体512×512px、透過PNG。

| 項目 | 確定仕様 |
| --- | --- |
| 入力 | momotaro_guard_<direction>_<01-04>.png、4方向×4枚＝16枚。 |
| 行順（上→下） | Down／Left／Right／Up |
| 列順（左→右） | Frame 01／02／03／04 |
| Animation | 初期値4fps、約1秒、Loop Time有効。構えを維持する小さな待機動作。 |
| Import | Sprite Multiple、PPU 100、Bilinear、Compression None、Mip Map無効、Mesh Full Rect、Pivot Bottom Center。 |
| Sprite名 | momotaro_guard_<direction>_<01-04>。自動index名をRuntimeから参照しない。 |
| 表示規則 | Guard開始時に固定したFacingのClipを解除まで維持する。Guard移動入力で表示方向を変えない。 |
| 差替方針 | Logicは解像度、4フレーム、fps、Clip名へ強く依存しない。Visual Adapter／Animator Override等で差し替える。 |

• 元の16 PNGはAssets外のArtSource/Prototype/Player/Momotaro/Guardへ保存し、Git LFSで追跡する。

• 4×4シートは128×128の各PNGをリサイズ・補間・再描画せず機械的に結合する。xは0／128／256／384、yはDown 384／Left 256／Right 128／Up 0。

• Clip名はAN_Player_Guard_Down／Left／Right／Upとする。P1-09ではIdle／Move／Guardの全状態を実素材で切り替える。

• 刀身を含む表示がセル内に収まり、ループ境界で不自然な位置跳びや刀の瞬間移動がないことをUnity上で確認する。