# 桃太郎アクションRPG

Phase 3　敵AI・敵戦闘　Claude Cowork実装用・全体タスク仕様書

GAMEPLAY IMPLEMENTATION SPEC

2026-07-26

# 文書情報

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文書版 | 1.1 |
| 対象Unity | Unity 6000.3.20f1 / Windows |
| 対象ブランチ | phase/3-enemy-combat |
| 基準実装 | main / Phase 2受入・マージ済み（merge 161a58f） |
| 正本 | ゲーム仕様書v1.4＋本書のPhase 3具体化 |
| 作成日 | 2026-07-26 |
| v1.1改訂 | 近接敵「骸骨剣士」仮スプライト77枚を採用し、Clip・Import・攻撃表示仕様を確定 |

完成目標
視覚・聴覚・被弾で主人公を認識し、活動範囲内で追跡・間合い調整・攻撃・帰還を行う敵共通基盤を完成させる。近接・遠距離・強敵の3種を使い、予兆を見てガード／JG／ステップで対処し、体幹・ひるみ・スタン・必殺技で撃破できる戦闘ループを成立させる。最大8体時の攻撃スロットと画面外攻撃制御も検証する。

本書はPhase 3の全Taskで共有する正本である。Claudeは各Task開始時に本書と対象Taskを確認し、未到達Taskを先回り実装しない。

# 0. 文書の使い方

## 0.1 優先順位

- ユーザーがそのTaskで明示した最新指示

- 本書の確定仕様

- ゲーム仕様書v1.4

- Phase 2タスク仕様書v1.0

- 既存コードの暫定値・コメント

既存のEnemyData、CombatDummy、仮プレハブはPhase 0～2の検証用雛形であり、Phase 3の確定構造ではない。既存参照を壊さず段階移行し、移行後に旧経路が残らないことをテストする。

## 0.2 共通作業規則

- 1回の依頼では指定Taskだけを実装し、1 Task 1 Commitを原則とする。

- Package、Render Pipeline、ProjectSettings、公開Stable ID、将来のSave fieldを無断変更しない。

- 既存Bootstrap、GameMode、Player Prefab、PlayerVitals、Combat共通契約、Hit Result、Feedback経路を流用し、敵専用の別戦闘系を作らない。

- Unity Editorを閉じてブランチを切替える。mainの161a58fからphase/3-enemy-combatを作成し、GitHub DesktopでPublishする。

- 各TaskはCompile Error 0、Console Error 0、既存＋新規テスト成功、対象手動受入完了を終了条件とする。

- Unity Editor操作が必要な場合、作成・変更したAsset、Scene、Prefabと再現手順を報告する。

- Sprite、Animator、Animation Event、VFX、SEをGameplay Logicの時間・判定・結果の正本にしない。

- Gameplayのポーリング経路でFind*、毎フレームLINQ、毎フレーム確保を行わない。Registry、Cache、NonAlloc Queryを優先する。

- 公開クラス・データ項目には責務が分かるXMLコメントまたはInspector Tooltipを付ける。

## 0.3 Phase 3対象外

- 犬本体、仲間AI、肩代わり、かばう、仲間HUD（Phase 4）

- 完成本編敵、完成スプライト、完成Animator、完成VFX／SE、完成敵UI

- 本編小ボス、ボス専用フェーズ、登場演出、リトライ

- 掴み、範囲攻撃、低速追尾弾、放物線弾、状態異常、敵支援術

- NavMeshによる完成経路探索、複雑な群衆回避、敵Spawn／Encounter進行

- 徳・アイテムの実付与、Save連携、死亡／リスポーン

ただし、Phase 4以降で拡張できるInterface、Stable ID、イベント、データ欄は用意してよい。未使用機能の実処理は作らない。

# 1. Phase 3完成条件と実装順

| Task | 名称 | 主な成果 |
| --- | --- | --- |
| P3-01 | 敵共通契約・データ | 敵Actor、Archetype／Attack Data、状態・検証 |
| P3-02 | 認識・警戒共有 | 視覚、聴覚、被弾Alert、Suspicious、共有 |
| P3-03 | 追跡・間合い・帰還 | Chase、Reposition、活動範囲、Return |
| P3-04 | 敵攻撃パイプライン | Prepare／Active／Recovery、照準、Hitbox、予兆 |
| P3-05 | 近接敵 | 基本近接、JG／Guard／Step、後隙 |
| P3-06 | ヘイト・ターゲット | 汎用Threat Table、再評価、Phase 4拡張点 |
| P3-07 | 攻撃スロット・画面内制御 | 集団攻撃数、取得解放、画面外抑制 |
| P3-08 | 遠距離敵 | 距離維持、直線弾、壁消滅、警告契約 |
| P3-09 | 強敵 | 通常・強・ガード不能・突進、選択評価 |
| P3-10 | 敵防御・回避・撃破 | Guard／Evade拡張、Down、報酬Hook |
| P3-11 | 仮UI・Debug・性能検証 | HP／体幹、AI可視化、最大8体 |
| P3-12 | 統合受入 | 全回帰、Prefab／Scene、手動チェック |

進行ゲート：各Taskが受入済みになるまで次へ進まない。P3-01～04は共通基盤、P3-05～10は敵種と集団戦、P3-11～12は検証・受入である。

# 2. 共通アーキテクチャ

## 2.1 責務

| 層 | 責務 | 禁止 |
| --- | --- | --- |
| Data | 敵種、認識、移動、攻撃、数値、検証 | Runtime current値、Scene参照 |
| Gameplay | 状態、認識、脅威、選択、時間、命中結果 | Input System、Animator、Camera直接依存 |
| Infrastructure | Physics Query、対象Registry、画面内判定Adapter | 戦闘数値・攻撃選択の決定 |
| Presentation | Sprite／Animator、予兆、HUD、VFX／SE | AI状態・命中結果の正本化 |
| Tests | 純粋ロジック、Prefab、Physics、Scene回帰 | 本番挙動をTest専用分岐で変更 |

## 2.2 推奨コンポーネント境界

- EnemyActor：敵のIdentity、Faction、Vitals、姿勢、戦闘参加状態の窓口。

- EnemyBrain：現在状態を保持し、認識・移動・攻撃各サービスの結果から遷移する。

- EnemyPerception：視覚・聴覚・被弾通知をPerceptionStimulusへ統一する。

- EnemyMotor：XZ平面の移動・旋回・停止。Phase 1の衝突規則を踏襲する。

- EnemyCombatController：Attack Snapshot、攻撃3段階、Hitbox、キャンセル。

- EnemyThreatTable：対象ごとの基礎値・獲得値・減衰・選択。

- EnemyAttackSelector：候補の使用可否とScore計算。乱数源は注入可能にする。

- EnemyAttackSlotCoordinator：Encounter単位の近接通常／強／遠距離Slot。

- EnemyVisualAdapter：Gameplay Stateと型付きEventを表示へ変換する。

名称は既存規約へ合わせて変更可能だが、責務境界と依存方向を維持する。EnemyBrainがPhysics、Animator、HUDを直接操作する巨大クラスにしない。

## 2.3 時間・決定性・後始末

- AI、攻撃、Cooldown、Threat減衰はGame Timeで進み、Pause／Dialogue／UI中は停止する。

- 実行中攻撃は必要値を不変Snapshotとして保持し、ScriptableObject原本を変更しない。

- Disable、Scene終了、GameMode離脱、Down、Stagger、Stunned時にHitbox、移動要求、Slot、予兆を必ず解除する。

- 同一攻撃Tokenは同一対象へ1回だけ命中する。投射物はProjectile Token単位とする。

- 攻撃選択の同点・ランダム幅はSeed指定可能にし、EditMode Testで再現可能にする。

- Presentationが欠けてもGameplayは進行し、警告を連続出力しない。

## 2.4 状態遷移

基本状態はIdle / Patrol / Suspicious / Alert / Chase / Reposition / AttackPrepare / AttackActive / AttackRecovery / Guard / Evade / Stagger / Stunned / Return / Down / Eventとする。

優先度はDown > Event強制 > Stunned > Stagger > AttackActive > AttackPrepare > AttackRecovery > Guard/Evade > Return > Chase/Reposition > Alert/Suspicious > Patrol/Idleを基準とする。攻撃中断可否はAttack DataのSnapshotで決める。

不正遷移は無視して黙らせず、開発BuildでActor ID、旧状態、新状態、理由を1回記録する。状態変更は型付き理由を伴う。

# 3. 共通データ仕様

## 3.1 Enemy Archetype Data

最低項目：

- Stable ID、表示名、役割、Faction

- Max HP、Defense、Max Poise、Poise回復遅延／速度

- Flinch耐性、Stun時間、Stun中HP倍率、復帰耐性

- 移動速度、旋回速度、停止距離、押出しWeight

- 視認角／距離、背後近接認識、完全認識時間、喪失継続時間

- 活動半径、帰還速度、帰還後待機

- 攻撃後待機範囲、Attack Data一覧

- Guard／Evade能力、各Cooldown

- HP／体幹UI表示方針

Prototype Stable ID：

| 種別 | Stable ID |
| --- | --- |
| 近接 | enemy_melee_prototype |
| 遠距離 | enemy_ranged_prototype |
| 強敵 | enemy_elite_prototype |

## 3.2 Enemy Attack Data

| 群 | 必須項目 |
| --- | --- |
| 基本 | Stable ID、表示名、攻撃分類、Animation ID、使用距離／角度、Cooldown、基礎Score、Slot種別 |
| 時間 | Prepare、Active開始／終了、Recovery、Tracking停止、Cancel可能点 |
| 数値 | HP倍率、体幹、ひるませ、Guard Stamina、Knockback、Projectile値 |
| 防御 | Guardable、JustGuardable、Steppable、攻撃中ひるみ無効、体幹倍率、中断規則 |
| 照準 | 現在位置／予測位置／追尾、予測秒、追尾角速度 |
| 判定 | Shape、Size、Offset、Layer、1対象1Hit |
| 表現 | Telegraph種別、Presentation ID、VFX ID、SE ID、Hit Stop、Camera Shake、画面外警告 |

最低予兆：

| 種別 | 最低時間 | 防御 |
| --- | --- | --- |
| 通常 | 0.25秒 | Guard／JG／Step可 |
| 強 | 0.50秒 | Guard／JG／Step可 |
| ガード不能 | 0.70秒 | Guard／JG不可、Step可 |
| 投射 | 0.25秒以上 | Data指定。試作弾はGuard／JG／Step可 |

色だけに依存せず、姿勢、発光形状、仮SEまたは明滅パターンのうち2系統以上で識別する。仮素材では通常＝白輪郭、強＝黄二重輪、ガード不能＝赤X形を使用してよい。

## 3.3 初期試作値

| 項目 | 近接 | 遠距離 | 強敵 |
| --- | --- | --- | --- |
| 活動半径 | 12.0 | 10.0 | 15.0 |
| 攻撃後待機 | 0.7～1.2秒 | 0.7～1.2秒 | 0.5～0.9秒 |
| 主要役割 | 基本対応確認 | 接近・弾対応 | 複数予兆の識別 |

HP、Defense、Poise、各攻撃倍率はP3-05／08／09で、Phase 2の主人公基礎値を使い「数回の成功で挙動を観察できる」検証値として確定する。コード直書きは禁止する。

# 4. 認識・警戒仕様

## 4.1 視覚

| 項目 | 試作値 |
| --- | --- |
| 正面視野角 | 120度 |
| 通常視認距離 | 8.0 |
| 警戒中視認距離 | 10.0 |
| 背後の近接認識 | 2.0 |
| 完全認識まで | 0.25秒 |
| 視認喪失後の追跡継続 | 3.0秒 |

- XZ距離とFacing角を先に判定し、通過候補だけLOS Queryする。

- 壁・遮蔽物はLOSを遮る。自身Colliderと対象の正当なHurtboxは誤遮蔽しない。

- 非戦闘時の短い視認はSuspiciousとし、最後に見た地点を調査する。

- 被弾は視線に関係なく即時Alert。戦闘開始後は背後移動だけで即時喪失しない。

- LOSは毎フレーム全敵一斉実行せず、更新間隔をずらして負荷を平準化する。

## 4.2 聴覚

| 音 | 半径 |
| --- | --- |
| 通常移動 | なし／極小 |
| ステップ | 3.0 |
| 通常攻撃 | 4.0 |
| 必殺技チャージ | 3.0 |
| 必殺技発動 | 8.0 |
| 敵の警戒声 | 6.0 |
| 将来の乱舞・術 | 5.0 |

音刺激はStimulus ID / Source Actor / 発生位置 / 半径 / 発生時刻 / 種別 / 共有世代を持つ。受信者は発生地点を知るが、遮蔽後の主人公現在位置を取得しない。同一刺激を重複処理しない。

## 4.3 警戒共有

- 共有半径6.0。警戒声は壁越しに届く。

- 受信者は共有元の最終確認位置へ向かい、主人公への直接視認が成立するまで正確な現在位置を知らない。

- 共有連鎖は最大1回。共有を受けた敵がさらに通常共有しない。

- 警報役の広範囲化はデータ拡張点だけ用意し、Phase 3では作らない。

# 5. 追跡・間合い・帰還

- Chaseは対象位置へ近づき、攻撃候補が成立する距離・角度で停止する。

- Repositionは攻撃後待機、Slot待ち、射線不良、距離過近時に使う。対象へ直進し続けない。

- 攻撃開始後はDataのTracking方式に従い、不自然な180度旋回をしない。

- 活動範囲は初期位置を中心とする。範囲超過時は新規攻撃を始めず、進行中攻撃終了後にReturnへ移る。

- Return中は再認識しない。無敵化・HP回復は行わず、体幹・ひるみ・状態異常は通常処理する。

- 初期位置到達後1秒待機し、認識と通常状態を再開する。

- Phase 3では平面＋単純障害物で成立させる。経路不能時に壁を貫通・無限振動せず、停止してDebug理由を示す。

# 6. 攻撃選択・照準

## 6.1 照準方式

| 方式 | 仕様 |
| --- | --- |
| 現在位置型 | 攻撃開始時の対象方向へ固定。強・ガード不能向き |
| 予測位置型 | 0.2～0.5秒先を不完全予測。直線弾向き |
| 追尾型 | Prepare中だけ緩く旋回し、Active直前に固定。通常近接向き |

## 6.2 候補評価

距離、角度、Cooldown、対象状態、周囲敵数、直前行動、自身HP／体幹、味方位置、Slot、画面内可否からScoreを計算する。使用不可条件はScoreを下げるのではなく候補除外する。

同一攻撃の連続使用はScore 50%減。攻撃が1種しかない近接試作敵は例外。Score内訳をDebug表示できるようにする。

## 6.3 攻撃3段階

- AttackPrepare：方向追尾、予兆、Slot保持。原則Hitboxなし。

- AttackActive：方向固定、HitboxまたはProjectile生成。1対象1Hit。

- AttackRecovery：Hitbox停止。移動／再攻撃不可、終了後に待機・再選択。

Stagger／Stunned／Down／Disable時は攻撃を中断し、判定・予兆・Slotを同一Cleanup経路で解除する。攻撃途中にData Assetが変更されてもSnapshotは変わらない。

# 7. ヘイト・ターゲット

## 7.1 加算値

| 行動 | 基礎ヘイト |
| --- | --- |
| HPダメージ1 | +1 |
| 体幹ダメージ1 | +0.5 |
| ひるみ発生 | +20 |
| ジャストガード | +30 |
| 将来の犬の挑発 | +100 |
| 将来の回復・強化術 | +20 |
| 将来の敵弱体術 | +40 |

| 対象種別 | 補正 |
| --- | --- |
| 主人公 | 基礎ヘイト+50 |
| 犬 | 獲得ヘイト×1.5 |
| 猿 | 獲得ヘイト×1.2 |
| 雉 | 獲得ヘイト×0.5 |

Phase 3の実対象は主人公のみでも、IThreatTarget等の汎用契約で複数対象を登録できるようにする。犬・猿・雉のコンポーネントやAIは作らない。テスト用Fake Targetで補正・切替を検証する。

## 7.2 再評価・減衰

- 1秒ごとに再評価し、新対象が現在対象より25%以上高い場合だけ切替える。

- 対象のDown、離脱、範囲外は即時切替える。

- 近接攻撃中は対象を切替えず、終了後に再評価する。

- 最後の獲得から3秒後、毎秒現在値の20%を減少する。基礎ヘイトは維持する。

- 非活動・Down対象は0。戦闘終了／Return完了時に初期化する。

- 浮動小数の比較境界をテストし、同点時の規則を固定する。

# 8. 集団戦・画面外制御

## 8.1 Attack Slot

| 進行段階 | 近接通常 | 強／ガード不能 | 遠距離 | 仲間対象 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 3序盤設定 | 1 | 1 | 1 | 最大1 |
| 将来の中盤設定 | 2 | 1 | 1 | 最大1 |

- AttackPrepareへ入る直前にSlot取得を確定する。予約だけして長時間占有しない。

- 終了、中断、Stagger、Stunned、Down、Disable、Scene離脱で必ず解放する。

- Slotなしの敵はRepositionし、包囲・距離調整・威嚇の仮表示を行う。

- CoordinatorはEncounter Scopeを持つ。Scene全体の別戦闘がSlotを共有しない。

- Owner不在Slotを検出・回収でき、二重解放しても数が壊れない。

## 8.2 画面外

- 画面外の敵は強／ガード不能を開始しない。

- 近接は画面内に入ってからPrepareを開始する。

- 遠距離は画面端警告を表示できる場合だけ開始可能。P3-08で仮警告を実装する。

- 開始済み攻撃は画面外へ出ても継続する。

- 画面境界判定はCamera Adapter越しとし、GameplayがCamera APIへ直接依存しない。

- Viewport境界にData化した余白を持たせ、境界付近のON／OFF振動を防ぐ。

# 9. 敵別の検証仕様

## 9.1 近接敵

- 短い通常攻撃1種。最低0.25秒予兆、追尾型、Guard／JG／Step可。

- JG時は攻撃者の体幹を15～20削る。Phase 2の返却結果を経由する。

- 明確なRecoveryを持ち、背後攻撃・通常コンボ・必殺技の機会になる。

- 高度なGuard、Evade、ガード不能は持たない。

9.1.1　採用済み仮スプライト

近接Prototypeの表示素材には「骸骨剣士」を採用する。全77枚は192×192px、RGBA透過、1フレーム1 PNGである。全画像の不透明部分の下端はキャンバス下端から8pxの位置に揃っており、フレーム別のTransform補正を行わない。

- Idle：down／left／right／up、各4Frame、計16枚。4fps、Loop。

- Walk：down／left／right／up、各4Frame、計16枚。8fps、Loop。

- Attack：down／left／right／up、各4Frame、計16枚。8fps、Loopなし。

- Hurt：down／left／right／up、各3Frame、計12枚。10～12fps、Loopなし。

- Stun：down／left／right／up、各3Frame、計12枚。8～10fps、03保持。

- Down：downのみ5Frame、計5枚。8fps、Loopなし、05保持または消去待ち。

命名はskeleton_swordsman_{motion}_{direction}_{01-04}.pngを基本とする。Downのみ既存素材名skeleton_swordsman_down_down_{01-05}.pngを許容する。

Texture TypeはSprite、Sprite ModeはSingle、Mesh TypeはFull Rect、Filter ModeはBilinear、CompressionはNone、Alpha Is Transparencyを有効とする。PivotはBottom Centerを基本とし、下端8pxの透明余白による接地差はPrefabのVisual Rootに対する共通補正だけで調整する。個別Sprite／Clipごとの位置補正、Transform Scaleによる縦横比補正、画像の自動Trimは行わない。PPUと見た目の身長は既存桃太郎Prototypeへ合わせる。

9.1.2　Attack表示とGameplay時間

- Frame 01：刀を振りかぶり始める。Prepare。

- Frame 02：刀を高く掲げ、攻撃方向を明示する。Prepare。

- Frame 03：前方へ斬り下ろす。Activeの主要姿勢。

- Frame 04：低い姿勢から戻り始める。Recovery。

攻撃開始からActiveまで最低0.25秒を確保し、初期表示は8fpsの01→02を予備動作として使う。GameplayのPrepare／Active／Recovery時間とHitboxはEnemy Attack Snapshotを正本とし、Animation EventやFrame番号だけで命中を決定しない。Frame 03の見た目とActive開始を合わせ、Frame 04ではHitboxを無効化する。

Attack中の実移動・踏み込みはEnemy Motorが担当し、画像内の足位置や刀先からRootを移動しない。Collider／Hurtboxは通常のGameplay Rootに残し、刀身画像から自動生成しない。

9.1.3　Hurt・Stun・Down表示

- Hurtは01→02→03の一方向再生とし、02を最大ののけぞり姿勢として扱う。GameplayのStagger時間がClipより長い場合は03を保持する。

- Stunは01→02→03を再生し、03の「片膝をつき刀を支えにする姿勢」をStunned終了まで保持する。Loop再生しない。

- Downは現在Facingに関係なく正面5Frameを再生する。方向差がないことを警告扱いにしない。

- Down 03～05の刀・骨片は表示のみで、追加Collider、Projectile、物理オブジェクトを生成しない。

- Down 05到達後は撃破演出終了まで保持し、Enemy Actorの衝突・Hitbox・Slot解除はGameplayのDown遷移時に先行して行う。

- StunとDownでSpriteの見た目が低くなっても、Gameplay Rootを画像に合わせて移動しない。

## 9.2 遠距離敵

- 適正距離を維持し、近すぎる場合は後退または横移動する。

- 初期試作は直線Projectile 1種。1発ごとにGuard／JG／Step可能。

- 壁で消滅し、敵Factionには命中せず、主人公には命中する。

- JG成功時は距離に関係なく発射者へ体幹ダメージを返す。発射者Down／消失済みでも例外を出さない。

- 射線に別の敵がいる場合は発射せず、位置調整する。

- 画面外射撃時は仮の画面端警告を先に成立させる。

- 低HP・低ひるみ耐性とし、接近成功時に倒しやすい。

## 9.3 強敵

- 高HP・高Poise。通常、強、ガード不能、突進の4種を持つ。

- 強攻撃：予兆0.50秒以上、Guard／JG可、高Guard削り、早めのTracking停止、大きいRecovery。

- ガード不能：赤X形等、予兆0.70秒以上、Guard／JG不可、Step可、大きいRecovery。

- 突進：進行方向を早期固定し、壁を貫通せず、同一対象1Hit。

- ガード不能は全選択の20%以下を目安とし、連続使用Scoreを抑える。

- Stunnedは標準3秒。主人公が必殺技をChargeして命中できる長さを実機確認する。

# 10. Task別詳細

## P3-01　敵共通契約・データ

目的：Phase 2の受け手を実敵へ一般化し、後続AIが依存する安定したData／Runtime境界を作る。

実装

- 既存Combat契約を調査し、敵もIDamageable、ICombatActor、Hit Result Channel等の同一経路で被弾する。

- Enemy Archetype Data、Enemy Attack Data、Snapshot、Validatorを作る。

- EnemyActor、Vitals、Poise／Flinch／Stun／Downの共通Runtimeを作る。CombatDummyから重複ロジックを抽出またはAdapter化する。

- 状態Enum、遷移理由、型付きEventを定義する。

- Prototype 3種のAssetを作成し、参照切れを検証する。

テスト

- Data必須値、Stable ID重複、時間順序、距離・角度、Layer、参照欠落。

- Snapshot不変性、同一Hit拒否、Stagger／Stunned／Down優先度。

- 既存Player攻撃・Guard・JG・Step・Specialの全回帰。

手動受入

- 近接PrototypeがSceneで表示され、通常3段、体幹、ひるみ、スタン、必殺技、Downまで既存Feedback付きで処理される。

対象外：認識、移動、敵攻撃。

## P3-02　認識・警戒共有

目的：敵が入力を読まず、視覚・音・被弾という観測可能な刺激から戦闘を開始する。

実装

- Perception Stimulus、視覚蓄積、LOS、Suspicious、Alert、最終確認位置。

- PlayerのStep／Attack／Charge／Specialから型付きNoise Eventを発行。PresentationやInputへ依存しない。

- 警戒共有半径6.0、共有世代1回、重複排除。

- Scene View GizmoまたはDevelopment Debug表示。

テスト

- 視野角、距離境界、0.25秒蓄積、背後2.0、壁遮蔽、3秒追跡継続。

- 音別半径、発生地点保持、被弾即Alert、共有の壁越し・連鎖停止。

- Pause中に認識タイマーが進まない。

手動受入

- 正面接近、背後接近、壁越し、Step音、通常攻撃音、被弾の6ケースで状態と調査地点が仕様どおり。

対象外：追跡移動、攻撃。

## P3-03　追跡・間合い・帰還

目的：Alert後に対象へ接近し、適正距離を作り、活動範囲外から安全に帰還する。

実装

- Enemy Motor、Chase、Reposition、停止・旋回、単純障害物時の失敗処理。

- 初期位置、活動半径、Return中の再認識禁止、到着後1秒待機。

- Slot待ち／距離過近／射線不良に使えるReposition要求の共通形。

テスト

- 各活動半径、攻撃中の範囲超過予約、Return無敵なし・HP回復なし。

- Pause、Disable、対象消失、経路不能、初期位置到着。

手動受入

- 壁のある試験場で追跡、停止、押し合い、範囲外、帰還、再認識を確認し、壁抜け・高速振動がない。

対象外：完成NavMesh、群衆回避、攻撃。

## P3-04　敵攻撃パイプライン

目的：全敵攻撃を共通のPrepare／Active／RecoveryとSnapshotで実行する。

実装

- Attack Selector基礎、Cooldown、連続使用Score減、照準3方式。

- Attack Controller、Hitbox Token、キャンセル、Cleanup。

- Telegraphの型付きEventと仮表示Adapter。Gameplay時間をAnimator Eventで決めない。

- Phase 2の命中解決順へ攻撃を渡し、Guardable／JG可能／Steppableを反映する。

テスト

- 時間境界、Tracking停止、Snapshot、同一対象1Hit、複数対象、Cooldown。

- Stagger／Stunned／Down／Disable各時点の判定・予兆消去。

- 無敵 > JG > Guard > Damageの順序を敵攻撃でも維持。

手動受入

- 仮攻撃で予兆、判定、後隙が見た目と一致し、Guard／JG／Stepの結果が区別できる。

対象外：攻撃Slot、敵別完成Data。

## P3-05　近接敵

目的：最小の読み合いとして近接敵1体との戦闘を完成する。

実装

- 近接Prototype Prefabと通常攻撃Data。

- 採用済み骸骨剣士77 PNGを取り込み、Idle／Walk／Attack／Hurt／Stun／DownのClipと4方向表示を接続する。Downのみ正面共通とする。

- Chase→Prepare→Active→Recovery→待機／Repositionの循環。

- JGによる攻撃者Poise 15～20、被弾中断、Down。

テスト

- 使用距離・角度、追尾停止、攻撃後待機0.7～1.2秒。

- Guard／JG／Step／被弾／Stun各結果。

- 全77 TextureのImport設定、Clip枚数、Frame順、Loop設定、Missing Sprite／Animator Stateを検証する。

手動受入

- 10回以上攻撃を受け、予兆から防御選択できる。JG、背後反撃、Stun→Specialが成立する。

- 4方向のIdle／Walk／Attack／Hurt／Stun、正面共通Downが正しく表示され、接地位置、縦横比、向き、Frame順に目立つ破綻がない。

対象外：Threat複数対象、Slot。

## P3-06　ヘイト・ターゲット

目的：Phase 4の犬を追加してもAIを書き直さないTarget選択基盤を作る。

実装

- Threat Target契約、Registry、基礎値、行動加算、対象補正、減衰。

- 1秒再評価、25%切替閾値、即時無効化、近接攻撃中固定。

- Combat終了時Reset。Playerのみでも同じ経路を通す。

テスト

- 表7.1の全加算・補正、3秒遅延、毎秒20%、基礎値維持。

- 24.99%／25%境界、同点、対象Down／離脱／範囲外。

- Fake Player／Dog／Monkey／Pheasantで選択を検証。

手動受入

- Debug表示に現在対象・Threat値・次回再評価が表示され、単一Player戦で不必要なTarget揺れがない。

対象外：犬の実体、挑発行動、術。

## P3-07　攻撃スロット・画面内制御

目的：複数敵が同時に理不尽な攻撃を始めない集団制御を作る。

実装

- Encounter ScopeのSlot CoordinatorとLease。

- Slot待機中のReposition、全終了経路の解放。

- Camera可視性Adapter、境界余白、攻撃分類別開始可否。

テスト

- 同時要求、優先順、解放、二重解放、Owner Disable／Down、別Encounter分離。

- 画面境界、余白、開始済み例外、強／ガード不能の画面外禁止。

手動受入

- 近接3体で同時Prepareが1体まで。待機敵は停止棒立ちでなく位置調整する。画面端で状態が点滅しない。

対象外：遠距離画面端警告の完成表示。

## P3-08　遠距離敵

目的：接近判断とProjectile対応を検証する。

実装

- 遠距離Prototype、適正距離、後退、射線確認、遠距離Slot。

- 直線Projectile、壁消滅、Faction Filter、寿命／最大距離、Owner参照。

- Projectile JG時の発射者Poise返却。

- 画面端方向・距離を示す仮警告。警告不能なら射撃候補除外。

テスト

- 壁、敵、Player、無敵、Guard、JG、Step、Owner消失。

- 1発1Hit、寿命、Pause、Poolまたは安全な生成破棄。

- 画面外の警告先行、画面内射撃、射線味方時Reposition。

手動受入

- 遠距離1体に接近し、予兆→Step、Projectile Guard／JG、壁利用、接近後撃破を確認する。

対象外：追尾／放物線／範囲弾。

## P3-09　強敵

目的：複数の予兆を見分け、対処を選ぶ上位敵を作る。

実装

- 強敵Prototype、4攻撃Data、Score条件、Cooldown。

- 強／ガード不能の表示差、突進移動と壁停止。

- 高Poise、Stun 3秒、復帰後3秒Poise被ダメージ50%軽減。

- 同一攻撃50%減、ガード不能頻度抑制。

テスト

- 距離・角度ごとの候補、連続抑制、Cooldown、画面外禁止。

- ガード不能がGuard／JG不可かつStep可。

- Stun中HP×1.25、Special固有×1.5、復帰耐性。

手動受入

- 通常はJG、強はJGまたは早いStep→背後、ガード不能はStep、突進は横Stepで対処できる。Stun中に2秒Charge→Specialが間に合う。

対象外：Bossフェーズ、専用Camera。

## P3-10　敵防御・回避・撃破

目的：将来の敵役割に必要な防御・回避・終了処理を共通化する。

実装

- 能力Dataが有効な敵だけGuard／Evadeを使用。Prototypeでは検証用VariantまたはToggleで確認する。

- Guard：正面180度、HP90%軽減、Poise被ダメージ×1.5、最大2秒、CD3秒、背後不可、Special貫通。

- Evade：危険刺激から退避、短い無敵、CD 3～5秒、連続不可。入力を直接読まない。

- Down時に攻撃・衝突・Slotを解除し、型付きDefeated／Reward Requestを1回発行する。

テスト

- Guard前後境界、時間／CD、背後、Special。

- Evadeの刺激、無敵、CD、連続禁止。

- Reward Request一回性、Down後追加被弾なし、Cleanup。

手動受入

- 防御Variantを背後またはSpecialで崩せる。回避VariantがPlayer入力瞬間ではなく観測可能な危険に反応する。

対象外：徳・Item Inventoryへの実付与、撃破完成演出。

## P3-11　仮UI・Debug・性能検証

目的：AIの誤動作と集団戦負荷を人力で発見できる検証環境を作る。

実装

- 雑魚頭上HP、被Poise時だけ体幹表示。強敵は体幹常時表示可。

- Development限定でState、Target、Threat、選択Attack、Score、Slot、LOS、活動範囲を切替表示。

- 性能分岐：近接6、近接4＋遠距離2、最大8体。

- Profiler MarkerをPerception、Selection、Threat、Slot、Projectileへ付与。

テスト

- UIがActor破棄・Pool・Camera外で参照例外を出さない。

- Debug OFFで余計な描画・文字列確保がない。

- 8体時にSlot上限、警告、Cleanupが壊れない。

手動受入

- Target 60fps環境で最大8体を60秒以上動作させ、継続GC Spike、Error、Slot詰まり、不可視弾がない。計測環境と結果を報告する。

対象外：完成HUDデザイン、最終最適化保証。

## P3-12　統合受入

目的：Phase 3を独立機能ではなく、Phase 2と接続した戦闘ループとして正式受入する。

実装

- Phase 3検証Scene／Prefab／Dataの参照を整理し、欠落Validatorを追加する。

- 近接1、遠距離1、強敵1、3体混成、性能3分岐をLauncherまたは明示手順から開始可能にする。

- README／検証手順／既知の制約を更新する。

- 不要な旧Prototype、重複Combat経路、Test専用本番分岐を残さない。

自動受入

- EditMode／PlayMode全件成功。Ignoreは理由・Issue・解除条件がない限り不可。

- Build対象Sceneの参照、Stable ID、Data Validator、Prefab必須Componentが成功。

- Phase 2の入力、3段、Guard、JG、Step、Special、HUD／Feedback回帰が全件成功。

手動受入

- 視覚、聴覚、被弾の各経路でAlertする。

- LOS喪失、最終確認位置、3秒継続、Returnを確認する。

- 近接攻撃をGuard／JG／Stepし、背後反撃、Stun、Special撃破する。

- 遠距離弾を壁、Guard、JG、Stepで処理し、JGが発射者Poiseへ返る。

- 強敵4攻撃を予兆で識別し、ガード不能をGuard／JGできずStepできる。

- 3体混成でSlot上限、Reposition、画面外抑制、警告を確認する。

- 8体で60秒以上動作し、Console Error 0、継続的な異常GC、Slot漏れ、残留Hitboxがない。

- Pause／Resume、Actor Disable、Scene再読込後もAI Timer、Projectile、Slot、UIが正常である。

完了報告必須項目

- Commit hash、変更ファイル一覧、主要設計判断

- 自動テスト件数と結果、手動テスト結果

- Profiler計測条件と結果

- Unity EditorでのAsset／Prefab／Scene変更

- 既知の制約、Phase 4へ渡す契約

# 11. テスト方針

| 種類 | 主対象 |
| --- | --- |
| 純粋EditMode | State遷移、Score、Threat、Cooldown、Slot、Data検証 |
| Physics Edit／PlayMode | LOS、Hitbox、Projectile、壁、Faction、衝突 |
| Prefab PlayMode | 必須Component、参照、Disable Cleanup |
| Scene PlayMode | 混成戦、Camera可視性、Pause、再読込 |
| 手動 | 読みやすさ、間合い、後隙、画面外警告、性能 |

テストは内部実装名ではなく観測可能な契約を優先する。時刻、乱数、Camera可視性、Target Registryは注入またはFake化可能にし、yield return nullの偶然に依存するテストを減らす。

境界値は少なくとも「距離の内外」「角度の内外」「時刻直前／一致／直後」「Threat 25%直前／一致」「Slot 0／1」「Viewport余白内外」を含める。

# 12. 検証Scene・Prefab

推奨構成：

- EnemyTest_Arena：Plane、Cube壁、Camera境界、Player、Debug UI。

- EnemyTest_Melee：近接1。

- EnemyTest_Ranged：遠距離1＋遮蔽壁。

- EnemyTest_Elite：強敵1。

- EnemyTest_Group：近接2＋遠距離1。

- EnemyTest_Performance：近接6、近接4＋遠距離2、最大8の切替。

既存Launcherに安全に追加できる場合は統合し、Phase 5のEncounter Systemを先回りしない。Scene名と配置は既存規約を優先する。

PrefabはGameplay Root、Visual Root、Collider／Hurtbox、Motor、Brain、Combat、Perception、UI Anchorを分離する。Visual Rootの反転・AnimationでGameplay Colliderを移動させない。

# 13. ClaudeへのTask依頼テンプレート

Phase 3タスク仕様書v1.0のP3-XXだけを実装してください。基準はphase/3-enemy-combatの最新受入Commitです。未到達Taskを先回りせず、既存のPhase 2 Combat契約とGameModeを再利用してください。実装後はCompile Error 0、Console Error 0、既存＋新規EditMode／PlayMode Test、対象手動受入を確認し、変更ファイル、設計判断、テスト件数、Unity Editor操作、既知の制約を報告してください。1 Task 1 Commitとし、Commit前にユーザー確認が必要な場合は停止してください。

# 14. Phase 3完了時のGit運用

- P3-12受入後、GitHub Desktopでphase/3-enemy-combatをFetch／Pullし、未Push Commitがないことを確認する。

- GitHub DesktopからPull Requestを作成し、Base=main、Compare=phase/3-enemy-combatを確認する。

- PRにはP3-01～12、テスト結果、手動確認、既知の制約、Phase 4契約を記載する。

- Web上でChecksと差分を確認し、Merge commitでマージする。

- GitHub Desktopでmainへ切替え、Fetch origin→Pull originを行う。

- mainがWebのMerge commitと一致し、Phase 3ブランチとの差分がないことを確認する。

- Phase 3ブランチはユーザー判断まで削除しない。

# 15. Phase 4への引き継ぎ契約

- 犬はIThreatTarget相当を実装し、敵Brainを変更せずTarget候補へ登録できる。

- 犬の攻撃・挑発・かばう結果は型付きThreat Eventとして加算できる。

- 敵ProjectileはFactionとTarget契約により主人公・仲間へ命中し、敵へは命中しない。

- 犬AIはTelegraph／危険情報を読めるが、敵内部ScoreやPlayer入力は読まない。

- Enemy Stunned／Attack State／Current Targetは読み取り専用SnapshotまたはEventで公開し、仲間が敵内部状態を書き換えない。

- Slotの「仲間対象最大1」はPhase 4で実対象を追加して検証する。Phase 3では契約とFake Testまで。

# 16. 最終チェックリスト

- ☐ mainのPhase 2受入CommitからPhase 3ブランチを開始した

- ☐ 敵がPhase 2と同じ命中・Poise・Flinch・Stun経路を使う

- ☐ 視覚・音・被弾・共有・喪失・Returnが仕様値どおり

- ☐ 全攻撃がPrepare／Active／Recoveryと不変Snapshotを使う

- ☐ Guard／JG／Step／ガード不能の結果順が正しい

- ☐ Threat、25%切替、減衰、Phase 4 Fake Target Testがある

- ☐ Slotが全中断経路で解放される

- ☐ 画面外の強／ガード不能が開始されない

- ☐ 近接・遠距離・強敵の3種が手動受入済み

- ☐ 最大8体でConsole Error、Slot漏れ、残留Hitboxがない

- ☐ Pause／Disable／Scene終了のCleanupがある

- ☐ 完成素材やPhase 4以降を先回り実装していない

- ☐ EditMode／PlayMode全件成功、手動結果とProfiler条件を記録した