Claude Cowork 制作開始ガイド

Version 1.0 ｜ 日常制作の共通ルール

対象 Unity 6.3 LTS／momotaro_action_rpg／Claude Cowork／Phase 0

# 1. 正本と優先順位

| 順位 | 情報源 |
| --- | --- |
| 1 | 最新のユーザー指示 |
| 2 | マスター仕様書の確定仕様 |
| 3 | 対象タスク票 |
| 4 | 本ガイド |
| 5 | 既存コード |
| 6 | Claudeの判断 |

• 矛盾を発見した場合は実装前に報告する。安全な仮実装は仮定と差し替え方法を明記する。

# 2. Projectの前提

| 項目 | 確定 |
| --- | --- |
| Repository | momotaro_action_rpg |
| Unity | 6.3 LTS |
| Rendering | URP 3D／Orthographic |
| Gameplay | XZ平面の2.5Dアクション |
| Platform | Windows x86-64／1080p／60fps |
| 既存Prototype | 参照専用。必要箇所だけ段階移植 |

# 3. 作業開始前

• Unity版・現在Branch・Git状態を確認

• 対象仕様とタスク票を読む

• 変更予定File・Scene・Prefab・asmdefを列挙

• 競合し得る既存変更を保護

• 既存TestとPackage依存を確認

• 仮定と不明点を記録

# 4. 変更禁止

• Unity版・Render Pipeline・Packageを無断変更しない

• asmdef統合、Folder大移動、Namespace・公開API・Stable ID・Save fieldを無断変更しない

• Scene一括再構築、Prefab一括Apply、Imported Prefab直接改変をしない

• 仕様外機能・大規模Refactor・先回り実装をしない

• 既存Test削除、Warningの単純抑制、破壊的Git操作をしない

# 5. 実装原則

• 数値・攻撃・Skill・敵・EventはData駆動

• Visual、Physics、Gameplay判定を分離

• ScriptableObjectの元DataをRuntimeで変更しない

• Find系・毎Frame検索・不要なGC Allocを避ける

• Error・死亡・中断時にInput、Camera、AI、HUDを復元

• Stable IDで保存し、表示名やInstance IDを使わない

• 1 Taskを小さく保ち、対象外を変更しない

# 6. Definition of Done

| 確認 | 条件 |
| --- | --- |
| Build | Compile Error 0／Console Error 0 |
| Warning | 新規Warningを解消または理由を報告 |
| Test | 対象Testと既存Test成功 |
| Asset | Missing Script／Referenceなし、ID重複なし |
| Scope | 作業範囲外の変更なし |
| Handoff | 手動確認、仮Code、仕様差分、既知問題を報告 |
| Git | Commit可能な状態 |

# 7. 完了報告

• 実装結果

• 変更File・Data・Prefab・Scene

• 仕様との対応

• 自動Test結果

• 手動確認手順

• Console状態

• 既知問題・残作業

• 判断・仮定

• 次の推奨Task

# 8. Phase 0の境界

実装する Project／Git／Folder／asmdef／Log／Bootstrap／GameMode／Input／SceneFlow／Stable ID／Data雛形／Test／Validation

実装しない 主人公移動、戦闘、AI、会話本文、Event本体、Save本体、完成UI・VFX、本編Scene、大量の外部Asset