Phase 0 タスク票

P0-01～P0-12 ｜ Gameplay前の基盤構築

対象 Unity 6.3 LTS／momotaro_action_rpg／Claude Cowork／Phase 0

# 1. 実行順

| 順序 | Task |
| --- | --- |
| 1 | P0-01→P0-03 |
| 2 | P0-04／05／09／10を競合しない範囲で並行 |
| 3 | P0-06→P0-07／08 |
| 4 | P0-11→P0-12 |
| 5 | Phase 0統合確認 |

# 2. 共通条件

• 1 Taskごとに専用Branchまたは明確なCommit単位

• 同じasmdef／Bootstrap Sceneを複数Taskで同時編集しない

• タスク票にないGameplayを追加しない

• DoDを満たすまで次の依存Taskへ進まない

# P0-01　新規Project確認

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 目的 | 新規Project確認 |
| 実装範囲 | Unity 6.3 LTS、URP、Windows Support、Project Settings |
| 変更禁止 | Gameplay本体、仕様外Package、既存Prototypeの一括Copy |
| 受入条件 | 空URP Sceneが表示されConsole Error 0 |
| 必須確認 | Compile／Console Error 0、対象・既存Test、変更File報告 |
| 成果物 | P0-01完了報告とCommit可能なProject状態 |

# P0-02　Git設定

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 目的 | Git設定 |
| 実装範囲 | .gitignore、.gitattributes、LFS、Force Text、Visible Meta Files |
| 変更禁止 | Gameplay本体、仕様外Package、既存Prototypeの一括Copy |
| 受入条件 | 初期Commit可能で不要Folderが追跡されない |
| 必須確認 | Compile／Console Error 0、対象・既存Test、変更File報告 |
| 成果物 | P0-02完了報告とCommit可能なProject状態 |

# P0-03　Folder・asmdef

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 目的 | Folder・asmdef |
| 実装範囲 | _Project／ThirdParty、8 asmdef、依存方向 |
| 変更禁止 | Gameplay本体、仕様外Package、既存Prototypeの一括Copy |
| 受入条件 | Compile成功、循環参照なし |
| 必須確認 | Compile／Console Error 0、対象・既存Test、変更File報告 |
| 成果物 | P0-03完了報告とCommit可能なProject状態 |

# P0-04　Log基盤

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 目的 | Log基盤 |
| 実装範囲 | Category、Development切替、重複Warning抑制、ID付き出力 |
| 変更禁止 | Gameplay本体、仕様外Package、既存Prototypeの一括Copy |
| 受入条件 | Category別Logと同一Warning抑制を確認 |
| 必須確認 | Compile／Console Error 0、対象・既存Test、変更File報告 |
| 成果物 | P0-04完了報告とCommit可能なProject状態 |

# P0-05　Bootstrap

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 目的 | Bootstrap |
| 実装範囲 | 常駐Root、初期化順、多重防止、Scene直開き補助 |
| 変更禁止 | Gameplay本体、仕様外Package、既存Prototypeの一括Copy |
| 受入条件 | 二重生成なし、失敗をLog、Launcherへ遷移 |
| 必須確認 | Compile／Console Error 0、対象・既存Test、変更File報告 |
| 成果物 | P0-05完了報告とCommit可能なProject状態 |

# P0-06　GameMode

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 目的 | GameMode |
| 実装範囲 | 7 Mode、変更通知、入力・HUD接続枠 |
| 変更禁止 | Gameplay本体、仕様外Package、既存Prototypeの一括Copy |
| 受入条件 | Mode遷移と通知のEditMode Test成功 |
| 必須確認 | Compile／Console Error 0、対象・既存Test、変更File報告 |
| 成果物 | P0-06完了報告とCommit可能なProject状態 |

# P0-07　Input System

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 目的 | Input System |
| 実装範囲 | 4 Action Map、仮Binding、Device切替、Rebind保存枠 |
| 変更禁止 | Gameplay本体、仕様外Package、既存Prototypeの一括Copy |
| 受入条件 | Gameplay／UI切替と入力確認 |
| 必須確認 | Compile／Console Error 0、対象・既存Test、変更File報告 |
| 成果物 | P0-07完了報告とCommit可能なProject状態 |

# P0-08　Scene Flow

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 目的 | Scene Flow |
| 実装範囲 | Bootstrap、Launcher、Loading、VS_Field、Fade、非同期Load |
| 変更禁止 | Gameplay本体、仕様外Package、既存Prototypeの一括Copy |
| 受入条件 | 指定経路で遷移し多重要求を安全処理 |
| 必須確認 | Compile／Console Error 0、対象・既存Test、変更File報告 |
| 成果物 | P0-08完了報告とCommit可能なProject状態 |

# P0-09　Stable ID

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 目的 | Stable ID |
| 実装範囲 | 型、Registry、重複・命名検証 |
| 変更禁止 | Gameplay本体、仕様外Package、既存Prototypeの一括Copy |
| 受入条件 | 重複と不正形式をError検出 |
| 必須確認 | Compile／Console Error 0、対象・既存Test、変更File報告 |
| 成果物 | P0-09完了報告とCommit可能なProject状態 |

# P0-10　Data雛形

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 目的 | Data雛形 |
| 実装範囲 | 13 SO型、CreateAssetMenu、Validation Interface |
| 変更禁止 | Gameplay本体、仕様外Package、既存Prototypeの一括Copy |
| 受入条件 | Asset作成・ID検証・Compile成功 |
| 必須確認 | Compile／Console Error 0、対象・既存Test、変更File報告 |
| 成果物 | P0-10完了報告とCommit可能なProject状態 |

# P0-11　Test構成

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 目的 | Test構成 |
| 実装範囲 | Edit／PlayMode asmdef、Sample Test |
| 変更禁止 | Gameplay本体、仕様外Package、既存Prototypeの一括Copy |
| 受入条件 | 両Test Runnerが成功 |
| 必須確認 | Compile／Console Error 0、対象・既存Test、変更File報告 |
| 成果物 | P0-11完了報告とCommit可能なProject状態 |

# P0-12　Validation枠

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 目的 | Validation枠 |
| 実装範囲 | EditorWindow／Menu、Error・Warning一覧、Build Hook候補 |
| 変更禁止 | Gameplay本体、仕様外Package、既存Prototypeの一括Copy |
| 受入条件 | 不正Sampleを検出し正常SampleはPass |
| 必須確認 | Compile／Console Error 0、対象・既存Test、変更File報告 |
| 成果物 | P0-12完了報告とCommit可能なProject状態 |

# 3. Phase 0統合受入

• Unity 6.3 LTSで開きURP表示

• Git・Folder・asmdef正常、循環なし

• Bootstrap非重複、GameMode・Action Map切替

• Bootstrap→Launcher→Loading→VS_Field

• Stable ID・Validationが不正Dataを検出

• Edit／Play Sample Test成功

• Category Log動作

• 不要な仮Gameplay Codeなし